上海音乐学院基本建设项目财务管理暂行办法

沪音院字（2015）27号

为完善上海音乐学院基本建设项目的财务管理制度，规范建设资金投放行为，加强建设资金财务管理和监督，保证建设资金的安全使用，提高建设资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《基本建设财务管理规定》以及上海市人民政府等文件精神，按照上海市重大工程建设项目的要求，结合学院实际，特制定本办法。

第一条 目的

基本建设财务管理的主要任务是：执行国家有关法律、法规；合理编制建设资金预算，依法筹集建设资金；根据建设进度，统筹安排，有效使用建设资金；严格控制建设成本，避免建设资金损失和浪费，提高建设资金的使用效益；制定内部控制制度、规范合同签订、付款的审批流程。

第二条 职责

学院财务处在项目建设中将严格执行国家有关财经法规、财务制度，确保建设资金合理使用，做好建设资金的预算编制、执行、控制、监督和院内核算工作，负责建设资金的筹措、运作，并负责建设资金的管理及核算。学院基建处负责协助财务处完成相关建设资金使用计划。

第三条 基本建设资金管理的基本原则

基本建设资金按规定实行专户存储，分项目单独核算。不得擅自挪用、截留、挤占基本建设资金；不得隐匿结余资金；不得利用建设资金进行经营活动或其他投资；不得将基本建设专用帐户借给外单位使用或个人使用；基建项目资金应严格按规定用途和标准开支。

基本建设资金的筹集、使用和管理，应贯彻厉行节约、降低工程成本、防止损失浪费、提高资金使用效益的原则。

第四条 建设资金的筹集与调整

财务处根据批复的资金来源，负责向市财政按照工程进度申请市级财力拨款；提出自筹资金来源的筹集方案，报学院财经领导小组审议。同时在基建处的协助下，编制工程用款预算方案，经学院建设领导小组讨论审议，报党委会或院长办公会审定执行，并向市发改委、市财政局申报年度资金用款计划。预算方案要列出具体项目，要有计算依据，经批准的预算方案一般不予变更，确有特殊情况需要增加或减少的，由基建处提出追加和调整预算报告，经学院主管建设项目与主管财务的院领导先后审签，并报党委会或院长办公会批准后执行。

第五条 合同的签订、流转审批以及执行

合同是财务处支付工程款项的最基本依据：

1、合同的签订

工程合同由基建处负责商务谈判，并起草和编制合同，保证合同的基本条款的完整性，明确合同执行和付款的时间节点，制定的各项条款责任明确且有操作性；

2、合同的审批

合同流转审核时以“上海音乐学院基本建设工程合同审核流转表（以下简称：流转表）”的形式会签，合同的签订首先须代甲方、投资监理、财务监理、施工监理等相关责任咨询单位签字认可，然后由监察处、审计处负责对合同的签订、履行、条款的合规性进行审核；财务处负责对合同所涉及的财务核算结算是否符合国家和学院财务制度，对合同签订和履行全过程的资金计划、合同金额、结算、收付款方式及时间节点等进行审核；最后由各级领导审批签字（其中5万元以下由基建处处长审批签字；5万元以上100万元以下需基建分管院长加签；100万元以上需院长再加签）。基建处加盖合同专用章生效；

3、合同的修改和补充

（1）依法订立的基本建设合同，不得擅自变更或者解除，确因情况出现较大变化或出现不可抗力因素，需要变更或解除的，由基建处报学院批准，同意后按以上合同流转程序办理补充合同。

（2）其他事项按照“三重一大”事项报请学院党委会决策执行。

4、合同的管理

工程竣工决算之前，基建处负责按合同法、基本建设档案管理的要求，对合同进行存档管理，并向财务处提供备案，作为财务处付款的依据。

第六条 工程费用支付

工程项目论证、立项、工程概算、预算、计划报批、招投标、签订建设合同等基础工作必须做到程序规范，手续完备。

1、工程建设其他费的支付

有关规费、设计、勘探、招标代理、咨询等服务类费用的开支，按签定的合同（协议）条款规定或政府相关规定，由经办人申请，由工程监理、财务监理、代甲方等审核确认后，由学院基建处、纪监审、财务处等签字、盖章认可后，报各级领导审批签字（其中5万元以下由基建处处长审批签字；5万元以上100万元以下需基建分管院长加签；100万元以上需院长再加签）。

财务处严格执行相关管理规定进行转帐支付。所有工程费用划转到合同规定的帐号，不准用现金支付。

2、工程建安费的支付

（1）工程项目款的支付：由合同承建单位提交符合管理要求的申请材料，经工程监理、财务监理、代甲方审核确认后，由学院基建处、纪监审、财务处等签字、盖章认可后，报各级领导审批签字（其中5万元以下由基建处处长审批签字；5万元以上100万元以下需基建分管院长加签；100万元以上需院长再加签）。

财务处对经批准的付款凭证及附件的合法性、完整性验证后，将资金转（汇）入合同指定承建单位的银行账户。

（2）工程材料、设备款的支付：在建设工程中需甲方供材料或设备的，应按规定程序进行采购，由相关参建方根据合同验收，由工程监理、财务监理、代甲方进行审核和签字确认，由学院基建处、纪监审、财务处等签字、盖章认可后，报各级领导审批签字（其中5万元以下由基建处处长审批签字；5万元以上100万元以下需基建分管院长加签；100万元以上需院长再加签）。

（3）工程项目结算款的支付：单项工程项目竣工，具备交付使用条件的，经验收合格后可按合同规定进行结算。竣工结算报告经确认后，按照第（1）项工程项目款进行申领、支付。

3、凡是与施工单位、材料供应单位签订的合同中确定的价款结算方式要符合财务制度规定，结算款支付时要预留不少于5%的总价款作为质量保证金，按合同规定的阶段结清。

4、配合市审计局进行项目竣工审计：审价报告经学院确认后，由财务监理辅助财务处编制基本建设项目竣工财务决算报告（附报表）、由基建处负责完成取得竣工验收备案证、由审计处负责在审计资料完备后向市教委递交项目竣工审计申请。市审计局前来审计时，审计处作为学院的主持人，基建处、财务处配合，项目代甲方、财务监理负责解释和提供工程结算的资料和手续。审计报告完成后，由审计处牵头落实整改意见。

5、建设项目竣工决算批复的申报：由财务监理辅助财务处在审计整改完成后修订基本建设项目竣工财务决算报告，收集竣工决算所需各类资料，由财务处负责向市财政局申报项目竣工决算批复和申请市级财力拨款结余款项，并做好固定资产入账的处理。

第七条 建设单位管理费

建设单位管理费是指建设单位从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。建设单位管理费应严格按照财政部《基本建设财务管理规定》的限额执行。聘请项目代建单位的，其代建费用不得超出规定限额。若代甲方的代建费用已达到限额，除印花税等费用外，学院基建项目不得再列支管理费用，全部管理费用由代建单位承担。如仍有结余的，学院可以按《基本建设财务管理规定》中建设单位管理费的开支范围在限额内列支。

按《国有基本建设单位会计制度》规定，管理费用在“待摊投资-建设单位管理费”科目中列支，不得在其他投资费用中列支；不应在建设单位管理费列支的费用，不得随意列支。

基本建设中所需发生的业务招待费应贯彻“小额、合理、必需”原则，在学院年度行政预算内安排并列支。

第八条  竣工财务决算

竣工财务决算应包括项目筹建到竣工验收的全部费用，即建筑工程费，安装工程费、设备费、临时工程设施费、其他费用、预备费等，作为正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。学院财务处要认真执行有关财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制基本建设项目竣工财务决算，做到编报及时、数字准确、内容完整。

学院财务处、基建处及主管院领导应对竣工财务决算编制的真实性、完整性负责；学院应加强对基本建设项目竣工财务决算的领导，组织财务、基建和物资等有关人员，成立工作小组，及时编制项目竣工财务决算；在竣工财务决算未经批复前，小组不得撤消，参与竣工财务决算编制的有关第三方人员不得调离。如确需调离，须办清相应的移交手续。

第九条 监督检查

学院纪检监察办公室（审计处）或其派出机构依据本办法履行基本建设资金的监督职责。

1、每月末或不定时间组织相关专业人员对建设工程项目资金的运行进展情况进行抽查；

2、单项建设项目完工后配合审计单位相关专业人员对项目建设资金的使用情况进行详细核查；

3、建设工程完工验收后，配合上级审计督察单位对项目建设资金的使用情况进行审计；

4、有下列情况之一的，追究违规责任人的责任，暂缓资金拨付或停止资金拨付并采取措施予以纠正：

（1）违反国家法律法规和财经纪律的；

（2）违反基本建设程序的；

（3）擅自改变项目建设内容，扩大建设规模，提高建设标准的；

（4）发生重大工程质量问题和安全事故，造成重大经济损失和不良社会影响的。

第十条 附则

- 本办法自2015年9月15日院长办公会审议通过后执行。